## Slide 1
MANUFACTURING DX · WEEKLY REPORT AGENT
4 FILES · 662 PAGES ANALYZED
주간업무 Agent로 작성–요약–승인–재활용을 연결
PPT를 기준 데이터로 유지하지 않고, 승인된 구조화 데이터에서 목적별 보고서를 자동 생성
01
포털 입력
업무 메모 · 파일
KPI Snapshot
02
팀원 확정
안건 선택 · 수정
본인 제출
03
팀장 요약
KPI별 요약
1–3 pages
04
담당·기획 승인
팀 승인본 종합
QA · 이슈 · 리스크
05
목적별 출력
내부 · 외부
PPT · PDF
ONE ORCHESTRATOR · ROLE-SPECIFIC FUNCTIONS
하나의 진입점에서 역할별 전문 기능을 호출
01 · DRAFT
팀원 Agent
• 업무 메모·파일에서 초안
• 지난주 대비 변경 식별
• 실적 선택·수정 후 제출
02 · SUMMARIZE
팀장 Agent
• 누락·중복·KPI 점검
• 팀별 1–3p 요약
• 코멘트·반려·승인
03 · SYNTHESIZE
담당 Agent
• 승인된 팀 작성본 종합
• 핵심 이슈·리스크 점검
• 담당 종합문 수정·승인
04 · PUBLISH
기획·그룹장 Agent
• 보고본 QA·목적별 재구성
• 보안·비식별 규칙 적용
• 그룹 리뷰·PPT/PDF 생성
OPERATING PRINCIPLE
PPT는 산출물 · 구조화 DB는 기준 원본 · 파란색/완료 4주 규칙은 자동 적용
01
Notes: Slide purpose: 기존 전체 흐름을 포털 입력 중심으로 보정
[Sources]
- 사용자 제공 현재 운영 제약 및 요구사항 (2026-08-21)
- 제조DX_주간업무_Agent_구축안_Compact.pptx

## Slide 2
ROLE-BASED OPERATING MODEL
RECOMMENDED TARGET MODEL
200명 운영은 역할·권한 기반 웹 포털로 시작
하나의 Agent 화면을 사용하되, 데이터 범위와 승인 권한은 백엔드에서 분리·강제
ROLE-BASED ACCESS & APPROVAL
역할
조회·작성 범위
승인·산출
팀원
본인 초안 · 이력 · 증빙
선택 · 수정 · 확정 · 제출
팀장
제출된 팀 안건
팀 요약 · 반려 · 승인
담당
승인된 팀 작성본
담당 종합 · 결재 · 승인
기획팀
담당 승인본 · 그룹 양식
QA · 보고본 승인
그룹장
기획 승인 보고본
리뷰 · 질의 · 의사결정
PERMISSION RULE
Role × Org Scope × Report State × Security Label
RECOMMENDED ARCHITECTURE
사내 웹 포털을 기준 시스템으로
01
사내 웹 포털
SSO · RBAC · 검토/승인 화면
02
구조화 DB
WorkItem · Update · Evidence
03
Orchestrator Agent
역할별 기능 호출 · 권한 재검증
04
보고서 Renderer
팀/조직 · 내부/외부 PPT·PDF
메일·API 연동 = 후속 단계
운영 기준 = 포털·DB·승인 로그
MVP 1개 팀 · 2개 보고 주기
NEXT DECISION
PoC 대상 팀 선정 · 업무/IT Owner 지정 · 보안/보관 정책 확정
검증: 작성·요약시간 / 수정·반려율 / 출처 연결률 / 제출률
02
Notes: Slide purpose: 현재 운영 제약을 반영한 역할 기반 포털 원칙
[Sources]
- 사용자 제공 현재 운영 제약 및 요구사항 (2026-08-21)
- 제조DX_주간업무_Agent_구축안_Compact.pptx

## Slide 3
CROSS-TEAM COLLABORATION MODEL
COLLABORATION ID + WORKITEM
협업 안건은 공통 사실 1회, 팀별 기여는 분리 관리
Collaboration ID로 타팀·타담당 업무를 연결하고 공통 KPI·일정·결정사항을 동일하게 제공
SHARED COLLABORATION RECORD
COL-XXXX · 공동 협업 안건
협업 목표 · 주관/참여 조직 · 완료 기준 · Milestone · Decision/Request
모든 참여 조직에 동일한 기준정보 제공
COMMON AREA · AUTO / LOCKED
공통 영역은 한 번만 등록
협업 식별
Collaboration ID · 안건명
조직·책임
주관/참여 조직 · 역할 · Owner
공통 근거
Metric Snapshot · 확정 사실 · Evidence
협업 관리
일정 · 의존 관계 · Decision/Request
TEAM AREA · USER EDITABLE
팀별 WorkItem에는 기여와 요청만 작성
FDC DX
WI-FDC-xxx
공정 조건 분석 · 결과 · 차주 검증
품질DX
WI-QLT-xxx
불량 유형 분석 · 원인 가설 · 요청
자동보정
WI-AUTO-xxx
보정 로직 검증 · 영향 · 일정
솔루션
WI-SOL-xxx
모니터링/시스템 지원 · 전달사항
REPORTING PRINCIPLE
공통 사실 1회 관리 · 팀별 기여 분리 · 상위 요약에는 협업 안건을 1회만 노출
03
Notes: Slide purpose: 협업 안건과 팀별 기여의 구조화 원칙
[Sources]
- 사용자 제공 현재 운영 제약 및 요구사항 (2026-08-21)
- 제조DX_주간업무_Agent_구축안_Compact.pptx

## Slide 4
COMMON KPI DATA LAYER
METRIC CATALOG + SNAPSHOT
공통 KPI는 승인된 Snapshot에서 자동 입력
수율·BM·PD·불량률을 동일 정의·기준시각·원천으로 공급해 팀별 초안의 수치 불일치를 제거
01 · DEFINE
Metric Catalog
Metric ID · 공식 산식 · 단위
집계 차원 · Upload Owner
02 · FREEZE
Weekly Snapshot
목표 · 금주 · 전주 · Δ
Cut-off · 품질상태 · Record ID
03 · DRAFT
Agent Draft
공통 데이터 문장 자동·잠금
팀별 분석·실행은 사용자 작성
FIRST METRICS
수율 · BM · PD · 불량률
Metric ID와 공식 정의를 확정하고 지정일 원천 파일을 업로드
정의
Metric ID
공식 산식
단위·집계 차원
데이터
원천 다운로드 파일
Cut-off·업로드 주기
Snapshot·File ID
통제
Metric Owner
품질 상태·확정/잠정
보안 등급
AI DRAFTING RULE
공통 팩트와 팀별 해석을 분리
AUTO · LOCKED
금주 [지표]는 [실적], 전주 대비 [Δ], 목표 대비 [Gap]
USER · EDITABLE
우리 팀 원인 분석 · 수행 결과 · 타팀 요청 · 차주 계획
SOURCE
Metric Snapshot ID와 데이터 기준시각을 문장에 자동 연결
FIRST IMPLEMENTATION
4개 지표 Catalog 확정 → 지정일 Download/Upload → Snapshot 검증·고정 → 1개 팀 MVP
04
Notes: Slide purpose: 수동 업로드 기반 KPI Snapshot 운영 원칙
[Sources]
- 사용자 제공 현재 운영 제약 및 요구사항 (2026-08-21)
- 제조DX_주간업무_Agent_구축안_Compact.pptx

## Slide 5
CURRENT-STATE IMPLEMENTATION STRATEGY
MANUAL-FIRST · PORTAL-CENTERED
연동이 없어도 운영되는 포털을 먼저 만들고, 자동화는 후속 확장
지정일 수동 Snapshot 업로드와 사람 승인으로 기준 데이터를 고정한 뒤 API·메일 연계를 단계적으로 추가
CURRENT LIMITATION → OPERATING RESPONSE
현재 제약
지금 적용할 운영 방식
후속 확장
데이터 API 없음
지정일 KPI 파일 Download/Upload
검증 후 API 자동 수집
메일 연동 없음
포털 알림함 · 마감 현황
메일·메신저 알림
업무 기록 분산
개인 Worklog · 파일 업로드
업무시스템 자동 수집
LLM 수치 위험
Snapshot 잠금 · 출처 자동 연결
품질 규칙 고도화
단계 결재 필요
사람 승인·반려·이력 관리
전자결재 연동 검토
IMPLEMENTATION PRINCIPLE
Manual first × Portal canonical × Human approval × API-ready
BUILD NOW
현재 제약 안에서 완결되는 MVP
01
포털을 기준 시스템으로
입력·제출·승인·조회 단일화
02
Snapshot 수동 통제
Owner·Cut-off·Version·검증
03
사람 중심 승인
Agent는 초안·검사·추천만 수행
04
API-ready 데이터 모델
후속 자동 연계 시 구조 재사용
지금은 포털 Task/Inbox로 알림
메일·API는 연동 가능 시 추가
MVP 1개 팀 · 2개 보고 주기
STARTING DECISION
포털·RDB·Object Storage 기반 MVP 승인 · KPI Owner와 Cut-off 지정
범위: Snapshot 업로드 / Worklog / 제출·승인 / 팀장 초안 / PPT 출력
05
Notes: Slide purpose: 현 제약에 맞는 Manual-first 전략
[Sources]
- 사용자 제공 현재 운영 제약 및 요구사항 (2026-08-21)
- 제조DX_주간업무_Agent_구축안_Compact.pptx

## Slide 6
PORTAL-CENTERED TARGET ARCHITECTURE
CURRENT-STATE REFERENCE MODEL
포털이 기준 시스템이 되고, Agent는 권한이 허용된 데이터만 사용
외부 시스템은 지정일 파일 업로드로 시작하고, Portal Backend가 검색·워크플로·LLM 호출·감사로그를 통제
01
원천·파일
MES·QMS·FDC
개인 업무파일
02
정기 업로드
KPI Snapshot
업무 메모·증빙
03
기준 포털
SSO·RBAC
제출·승인
04
Agent·LLM
권한별 검색
초안·검증
05
역할별 산출
개인·팀·담당
그룹 보고
PORTAL BACKEND · CONTROLLED AGENT ACCESS
LLM은 저장소를 직접 읽지 않고, Orchestrator가 승인 범위만 전달
01 · PORTAL SERVICES
웹 포털
• Upload Gateway·Snapshot 검증
• 파일 검사·OCR·Tag·DLP
• Worklog·제출·반려·승인
02 · OPERATIONAL DATA
RDB + Object Storage
• WorkItem·Report·Approval
• KPI Snapshot·Version
• Evidence 원본·접근권한
03 · AI SERVICES
Agent Orchestrator
• 역할·상태별 Context 구성
• Enterprise LLM Gateway
• 권한 Context·근거 연결
04 · OUTPUT & AUDIT
Validator · Renderer
• 웹 초안 수정·확정
• PPT·PDF·요약 생성
• 수치·누락·Prompt/응답 Audit
SYSTEM OF RECORD
포털 = 기준 시스템 · RDB/Object Storage = 운영 원본 · GitHub = 스키마/프롬프트 버전관리
06
Notes: Slide purpose: 포털 중심 목표 아키텍처와 저장소/LLM 경계
[Sources]
- 사용자 제공 현재 운영 제약 및 요구사항 (2026-08-21)
- 제조DX_주간업무_Agent_구축안_Compact.pptx

## Slide 7
WEEKLY OPERATING CADENCE
SNAPSHOT → REPORT → ARCHIVE
정해진 마감과 상태 전환으로 수동 업로드도 재현 가능하게 운영
Agent가 대신 결재하지 않고, 각 단계의 사용자 선택·수정·승인 결과를 다음 단계의 유일한 입력으로 사용
01
Snapshot 고정
D-3 · KPI Owner
업로드·검증
02
팀원 제출
D-2 · 초안 확인
실적 선택·전송
03
팀장 작성
D-1 · 팀원안 선택
LLM 초안·수정
04
담당·기획
D-1~D · 담당 승인
기획 QA·반려
05
그룹 리뷰
D · 질의·의사결정
D+1 보고·보관
WEEKLY HAND-OFF · HUMAN-IN-THE-LOOP
승인된 상태만 다음 역할의 입력으로 전달
01 · PREPARE
Upload 담당자 + Validator
• 지정일 파일 업로드
• 자동 검사 후 Data Owner 승인
• UPLOADED→APPROVED→LOCKED
02 · CONTRIBUTE
팀원 Agent
• 기록·파일에서 금주 초안
• 실적 선택·수정·출처 확인
• 팀장에게 제출
03 · REVIEW
팀장·담당 Agent
• 원천 WorkItem은 제출 후 잠금
• 팀장=팀문 · 담당=종합문 편집
• 선택·제외·반려·단계 승인
04 · PUBLISH
기획·그룹장 Agent
• 기획=그룹 보고문 편집·QA
• 그룹장=승인본 질의·의사결정
• 보고 확정·Version·보관
REPORT STATE
DRAFT → SUBMITTED ↔ RETURNED → TEAM APPROVED → DEPT APPROVED → PLANNING QA → GROUP REVIEW → REPORTED
07
Notes: Slide purpose: 주간 마감·제출·승인·보고 운영 흐름
[Sources]
- 사용자 제공 현재 운영 제약 및 요구사항 (2026-08-21)
- 제조DX_주간업무_Agent_구축안_Compact.pptx

## Slide 8
ROLE-SPECIFIC AGENTS & AUTHORITY
ONE LLM · DIFFERENT CONTEXT
Agent는 역할별로 다르게 보이지만, 승인 권한은 사람에게만 부여
공통 LLM을 사용하되 조직 범위·업무 상태·도구·Prompt를 분리하고 승인 전후 데이터 접근을 백엔드에서 강제
ROLE-SPECIFIC WORKSPACE
사용자
Agent가 지원하는 일
사람의 권한
팀원
기록/파일 요약 · 금주 초안
선택 · 수정 · 제출
팀장
팀원안 선택 · 팀 요약문 초안
선택·제외·반려 · 팀문 편집
담당
팀 비교 · 담당 종합문 초안
담당문 편집 · 결재·승인
기획팀
누락·보안 QA · 그룹 보고문 초안
그룹문 편집 · 보고 준비 승인
그룹장
승인본 Brief · 질의 · 결정 추적
리뷰 · 의사결정 · 보고 확정
PERMISSION RULE
Role × Org Scope × Report State × Security Label
COMMON AGENT CONTROL
공통 LLM + 역할별 실행 정책
01
Context Scope
본인·팀·담당·그룹 승인 범위
02
Enterprise LLM Gateway
DLP·Masking · No Training · Allowlist
03
Workflow Guard
Report State별 조회·편집 제한
04
Evidence
Snapshot·WorkItem·File ID 연결
Agent = 조회·검사·초안 작성
DB·Snapshot·승인 상태 변경 불가
사용자·Input ID·Prompt Version·응답 기록
AUTHORITY BOUNDARY
그룹장은 승인본만 조회 · Agent는 승인 상태를 변경하지 못함
최종 수치와 서술 책임은 각 단계 승인자에게 귀속
08
Notes: Slide purpose: 역할별 Agent 기능과 사람 승인 권한
[Sources]
- 사용자 제공 현재 운영 제약 및 요구사항 (2026-08-21)
- 제조DX_주간업무_Agent_구축안_Compact.pptx

## Slide 9
SYSTEM OF RECORD & VERSION MANAGEMENT
RDB + OBJECT + GITHUB
운영 원본과 버전관리 원본을 분리해야 포털이 안전하게 확장
결재 상태·민감 데이터·대용량 파일은 포털 저장소에서 관리하고 GitHub는 스키마·Prompt·Template 변경을 추적
PORTAL CANONICAL RECORD
REPORT-YYYY-WW · 승인 상태와 데이터 버전의 기준
User/Org · WorkItem · Metric Snapshot · Report Version · Approval · Audit Event
Portal Backend만 상태를 변경하고 모든 변경을 Audit Log에 기록
OPERATIONAL STORE · PORTAL MANAGED
운영 DB와 증빙 파일은 권한 기반 저장
RDBMS
WorkItem · Report · Approval · Snapshot
Object
Excel·PPT·이미지·분석파일·Evidence
Search
추출 텍스트·Embedding · ACL Metadata
Audit
업로드·수정·승인·LLM 호출 이력
VERSION STORE · GITHUB ENTERPRISE
GitHub는 ‘결재 DB’가 아니라 변경관리 저장소
SCHEMA
Metric / Work
Metric·WorkItem·Report JSON Schema
PROMPT
Role / Rule
역할별 Prompt · Validator Rule
TEMPLATE
PPT / Code
PPT Renderer · 문서 양식 · Code
RELEASE
PR / Tag
보호 Branch · PR 승인 · Release Tag
STORAGE BOUNDARY
GitHub에 승인 상태·민감 원본·대용량 첨부를 직접 저장하지 않음 · 운영 원본은 Portal DB/Object
09
Notes: Slide purpose: Portal DB/Object Storage/GitHub 역할 분리
[Sources]
- 사용자 제공 현재 운영 제약 및 요구사항 (2026-08-21)
- 제조DX_주간업무_Agent_구축안_Compact.pptx

## Slide 10
PHASED DELIVERY & OPERATING CONTROL
MVP → SCALE → INTEGRATE
수동 운영을 먼저 검증하고, 자동 연계는 데이터·승인 규칙이 안정된 뒤 확장
1개 팀·2개 보고 주기로 작성시간·정합성·반려율을 측정하고 4개 담당 확장 후 API·메일을 연결
01 · MVP
Manual Portal MVP
Snapshot Upload · Worklog
팀장 초안 · 승인 · PPT
02 · SCALE
4개 담당 + 그룹장 Agent
Collaboration · Metric Catalog
Evidence · Validator · 그룹 Q&A
03 · INTEGRATE
API·메일 연계
자동 Snapshot · 알림/배포
전자결재 · 외부보고
MVP SUCCESS MEASURES
운영 가능성과 신뢰성을 먼저 검증
자동화율보다 작성시간·정합성·승인 Lead Time의 개선을 우선 측정
효율
팀원 작성시간
팀장 요약시간
승인 Lead Time
품질
반려율·누락률
Snapshot 불일치
AI 수치 오류
운영
제출률·마감 준수
출처 연결률
재현 가능성
CONTROL & EXCEPTION RULES
중단·담당·정정·복구 경로를 함께 설계
BLOCK
Snapshot 미업로드·검증 실패 시 KPI 문장 생성 금지
ALERT
수치=KPI Owner · 중복=팀장/담당 · 출처=제출자 배정
CHANGE / FALLBACK
승인 후 수정=새 Version·재승인 / LLM 장애=수기 작성
GO / NO-GO GATE
Owner·보안/보관 정책 확정 → 1개 팀 실행 → 2주기 평가 → 정정/대결 규칙 보완 → 4개 담당 확장
10
Notes: Slide purpose: MVP-확장-연계 단계와 운영 통제
[Sources]
- 사용자 제공 현재 운영 제약 및 요구사항 (2026-08-21)
- 제조DX_주간업무_Agent_구축안_Compact.pptx

## Slide 11
L2 BUSINESS PROCESS DEFINITION
BP-WR-01 · TO-BE
팀원 주간실적 작성·제출 프로세스
BP-WR-01 | Owner 팀원 | Trigger 보고주차 OPEN·Snapshot PUBLISHED | End SUBMITTED | Weekly
ACTIVITY & HAND-OFF
Step · Actor
Activity
Output / State
01 · Portal
보고주차·대상업무 제공
Snapshot 연결
Reporting Instance
OPEN
02 · 팀원
Worklog 작성·업무파일
Evidence 등록
개인 업무기록
DRAFT
03 · Agent
금주 실적 추출·분류
ID·출처 연결
개인 보고 초안
AI_DRAFT
04 · 팀원
항목 선택·제외·수정
수치·보안 확인
사용자 확정본
USER_CONFIRMED
05 · Portal
필수항목 검증·Version
제출·잠금
팀장 Inbox
SUBMITTED
INPUT / OUTPUT
IN Worklog·File·Snapshot → OUT SUBMITTED WorkItem·Evidence ID
PROCESS CONTROL
팀원 작성·제출
01
PRECONDITION
Org/권한 유효 · Snapshot=PUBLISHED
02
AGENT FUNCTION
요약·변화 추출 · WorkItem/Evidence ID
03
HUMAN GATE
팀원이 실적·문장·수치·보안 확정
04
EXCEPTION / AUDIT
누락·KPI 불일치 차단 · Version 기록
Agent=초안·검사 / Portal=상태전환·잠금 / 사람=승인
SLA D-2 18:00 · Owner 팀원
STATE TRANSITION
OPEN → DRAFT → AI_DRAFT → USER_CONFIRMED → SUBMITTED
반려: RETURNED → DRAFT | Source ID 필수 · 제출 후 WorkItem 잠금
11
Notes: Slide purpose: BP-WR-01 팀원 주간실적 작성·제출 프로세스 정의
[Sources]
- 사용자 제공 운영 제약 및 역할별 승인 요구사항 (2026-08-21~24)
- 제조DX_주간업무_Agent_구축안_Compact_포털운영구조.pptx

## Slide 12
L2 BUSINESS PROCESS DEFINITION
BP-WR-02 · TO-BE
팀장 팀보고 작성·승인 프로세스
BP-WR-02 | Owner 팀장 | Trigger 팀원 SUBMITTED 도착 | End TEAM_APPROVED | Weekly
ACTIVITY & HAND-OFF
Step · Actor
Activity
Output / State
01 · Portal
팀원 제출본·Snapshot
취합
팀 제출목록
SUBMISSION_SET
02 · Agent
누락·중복·협업·KPI
출처 정합성 점검
점검결과
QA_CHECKED
03 · Agent
핵심성과·리스크 중심
서술형 팀 초안 생성
팀 보고 초안
TEAM_AI_DRAFT
04 · 팀장
항목 선택·제외·서술문 편집
보완사항 반려
검토본
REVIEWED/RETURNED
05 · Portal
팀장 승인·Version 잠금
담당 Inbox 전달
팀 승인본
TEAM_APPROVED
INPUT / OUTPUT
IN SUBMITTED WorkItems → OUT TEAM_APPROVED Report
PROCESS CONTROL
팀보고 작성·승인
01
PRECONDITION
SUBMITTED만 조회 · Snapshot 확정
02
AGENT FUNCTION
중복 제거·Collaboration 묶음·KPI QA
03
HUMAN GATE
팀 요약문 편집 · 반려 · 팀 승인
04
EXCEPTION / AUDIT
KPI 충돌→Owner · 반려/승인 이력
원천 WorkItem 보존 / 팀장은 서술형 팀 요약문만 편집
SLA D-1 12:00 · Owner 팀장
STATE TRANSITION
SUBMITTED → QA_CHECKED → TEAM_AI_DRAFT → TEAM_APPROVED
보완: REVIEWED → RETURNED → SUBMITTED | 승인 후 변경=새 Version
12
Notes: Slide purpose: BP-WR-02 팀장 팀보고 작성·승인 프로세스 정의
[Sources]
- 사용자 제공 운영 제약 및 역할별 승인 요구사항 (2026-08-21~24)
- 제조DX_주간업무_Agent_구축안_Compact_포털운영구조.pptx

## Slide 13
L2 BUSINESS PROCESS DEFINITION
BP-WR-03 · TO-BE
담당 종합보고 작성·승인 프로세스
BP-WR-03 | Owner 담당장 | Trigger TEAM_APPROVED 도착 | End DEPT_APPROVED | Weekly
ACTIVITY & HAND-OFF
Step · Actor
Activity
Output / State
01 · Portal
팀별 승인 Version
조직·주차 기준 취합
팀 승인본 집합
TEAM_SET
02 · Agent
팀 간 실적·KPI·협업
리스크 비교
비교결과
DEPT_QA_CHECKED
03 · Agent
담당 성과·병목·지원요청
종합 초안 생성
담당 초안
DEPT_AI_DRAFT
04 · 담당장
종합문 편집·팀 보완요청
Decision 안건 확정
담당 검토본
REVIEWED/RETURNED
05 · Portal
담당 결재·승인·잠금
기획팀 전달
담당 승인본
DEPT_APPROVED
INPUT / OUTPUT
IN TEAM_APPROVED → OUT DEPT_APPROVED Report·Decision
PROCESS CONTROL
담당 종합·승인
01
PRECONDITION
팀 승인본·주차·Snapshot Version 일치
02
AGENT FUNCTION
팀 비교·협업 1회 통합·리스크 도출
03
HUMAN GATE
담당문 편집 · 팀 반려 · 지원요청 확정
04
EXCEPTION / AUDIT
수치 충돌 임의통합 금지 · 새 Version
팀별 사실과 담당 해석 분리 / 원천 팀 보고는 변경 불가
SLA D-1 18:00 · Owner 담당장
STATE TRANSITION
TEAM_APPROVED → DEPT_QA_CHECKED → DEPT_AI_DRAFT → DEPT_APPROVED
보완: REVIEWED → RETURNED → TEAM_APPROVED | 수치 오류→Data Owner
13
Notes: Slide purpose: BP-WR-03 담당 종합보고 작성·승인 프로세스 정의
[Sources]
- 사용자 제공 운영 제약 및 역할별 승인 요구사항 (2026-08-21~24)
- 제조DX_주간업무_Agent_구축안_Compact_포털운영구조.pptx

## Slide 14
L2 BUSINESS PROCESS DEFINITION
BP-WR-04 · TO-BE
기획팀 그룹보고 QA·상신 프로세스
BP-WR-04 | Owner 기획팀 | Trigger DEPT_APPROVED·취합마감 | End READY_FOR_REPORT | Weekly
ACTIVITY & HAND-OFF
Step · Actor
Activity
Output / State
01 · Portal
담당 승인본·공통 Snapshot
취합
담당 승인본 집합
DEPT_SET
02 · Agent
형식·누락·보안·KPI
출처 정합성 QA
QA 결과
PLAN_QA_CHECKED
03 · Agent
담당 간 중복 제거
그룹 성과·이슈 초안
그룹 초안
GROUP_AI_DRAFT
04 · 기획팀
그룹 서술문·공개범위 수정
담당 보완요청
기획 검토본
REVIEWED/RETURNED
05 · Portal
보고 준비 승인
그룹장 Version 게시
보고 준비본
READY_FOR_REPORT
INPUT / OUTPUT
IN DEPT_APPROVED → OUT READY_FOR_REPORT Group Version
PROCESS CONTROL
그룹보고 QA·상신
01
PRECONDITION
최신 담당 승인본 · Cut-off·보안등급 확정
02
AGENT FUNCTION
Validator·중복 제거·그룹 Narrative
03
HUMAN GATE
그룹문·공개범위 편집 · 담당 반려
04
EXCEPTION / AUDIT
KPI/출처 오류 상신 차단 · QA 이력
기획팀은 원천업무 미수정 / 그룹 보고문과 공개범위만 확정
SLA D 10:00 · Owner 기획팀
STATE TRANSITION
DEPT_APPROVED → PLAN_QA_CHECKED → GROUP_AI_DRAFT → READY_FOR_REPORT
보완: REVIEWED → RETURNED → DEPT_APPROVED | 보안 위반 제외·경고
14
Notes: Slide purpose: BP-WR-04 기획팀 그룹보고 QA·상신 프로세스 정의
[Sources]
- 사용자 제공 운영 제약 및 역할별 승인 요구사항 (2026-08-21~24)
- 제조DX_주간업무_Agent_구축안_Compact_포털운영구조.pptx

## Slide 15
L2 BUSINESS PROCESS DEFINITION
BP-WR-05 · TO-BE
그룹장 경영 리뷰·보고 확정 프로세스
BP-WR-05 | Owner 그룹장 | Trigger READY_FOR_REPORT 게시 | End REPORTED·ARCHIVED | Weekly
ACTIVITY & HAND-OFF
Step · Actor
Activity
Output / State
01 · Portal
승인된 최신 보고 Version
허용 Evidence 제공
그룹장 Report Pack
REVIEW_READY
02 · Agent
핵심성과·변화·리스크
지원요청 Brief
Review Brief
BRIEF_READY
03 · 그룹장
승인 데이터 기반 질의
근거 ID 조회
Q&A 기록
REVIEW_IN_PROGRESS
04 · 그룹장
의사결정·지시·Owner
Due Date 확정
Decision·Action
RECORDED
05 · Portal
최종 보고 확정
산출물·Version 잠금/보관
최종 보고
REPORTED·ARCHIVED
INPUT / OUTPUT
IN READY_FOR_REPORT → OUT Report·Decision·Action
PROCESS CONTROL
경영 리뷰·확정
01
PRECONDITION
최신 승인본 · 그룹장 권한 · Evidence 허용
02
AGENT FUNCTION
Executive Brief·비교·근거 Q&A
03
HUMAN GATE
의사결정·Owner/Due Date · 보고 확정
04
EXCEPTION / AUDIT
근거 없음 명시 · 내용변경 시 재승인
Agent는 승인본 조회·설명만 수행 / 판단·지시·확정은 그룹장
SLA D 15:00 · Owner 그룹장
STATE TRANSITION
READY_FOR_REPORT → BRIEF_READY → DECISION_RECORDED → REPORTED → ARCHIVED
내용 변경: 기획 단계 재승인 | 질의·Decision·Action·확정 이력 보존
15
Notes: Slide purpose: BP-WR-05 그룹장 경영 리뷰·보고 확정 프로세스 정의
[Sources]
- 사용자 제공 운영 제약 및 역할별 승인 요구사항 (2026-08-21~24)
- 제조DX_주간업무_Agent_구축안_Compact_포털운영구조.pptx

## Slide 16
LOGICAL SYSTEM ARCHITECTURE
MVP · FUTURE-READY
주간업무보고 Agent 포털 논리 시스템 아키텍처
포털을 업무·승인·Version의 기준 시스템으로 운영하고, 수동 업로드와 향후 API·메일 연계를 동일 구조에서 수용
5-LAYER LOGICAL ARCHITECTURE
Layer
Portal Components
External / Interface
01
CHANNEL
Portal Web · Workspace
Inbox · Admin Console
팀원~그룹장
KPI Data Owner
02
APPLICATION
Worklog·Snapshot·Report
Workflow·Search·Renderer
Human Approval
Report Version
03
AGENT / AI
Orchestrator·5 Role Agents
RAG·Validator·LLM Gateway
Enterprise LLM
Embedding
04
INTEGRATION
Upload Gateway·Parser·DLP
Future API·Mail Connector
NOW File Upload
FUTURE API·Mail
05
DATA
RDBMS·Object·Search Index
Audit Log
GitHub: Schema·Prompt
Template·Code
SYSTEM BOUNDARY
Users / Sources → Portal System Boundary → Enterprise GenAI Cloud
CROSS-CUTTING CONTROLS
보안·거버넌스·운영 통제
01
IDENTITY & ACCESS
SSO·RBAC/ABAC · Role/Org/State Scope
02
SECURITY & PRIVACY
암호화·DLP·Masking · No Training
03
DATA & AI GOVERNANCE
Metric Owner·Snapshot LOCK·Lineage
04
OPERATIONS & AUDIT
Input/Draft/Edit/Approval Log · Monitor/DR
Current: 지정일 Download/Upload / Future: API·Batch·Mail
LLM=Stateless · Direct DB Write 금지
ARCHITECTURE RULE
Portal=System of Record · Snapshot=Immutable · Human-in-the-loop · GitHub=Change Management
LLM은 권한 Context만 사용하며 운영 DB 직접 조회·상태 변경·영구 저장 불가
16
Notes: Slide purpose: 주간업무보고 Agent 포털의 5계층 논리 시스템 아키텍처 정의
[Sources]
- 사용자 제공 운영 제약 및 역할별 승인 요구사항 (2026-08-21~24)
- 제조DX_주간업무_Agent_구축안_Compact_포털운영구조.pptx