## Slide 1
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W40) (9/28~10/4) | 일정 | 담당자
WorkLog | 예시DX팀 | 금주(W40)에는 요건 분석을 완료했고, 프롬프트 설계와 업무기록 웹 개발을 시작했습니다 | '26.10 | 김예시 이샘플 박데모
■ WorkLog (1/1)
1. 과제 진행 현황_예시DX팀
업데이트 시간 : 10/4 15시
작성자 : 김예시
[배경/목표]
- 보고서 작성 관련 지속적인 VoE 발생 / 기존 보고서의 경우 AI Readable 측면에서 부족함 존재. ① AI Readable한 형태로의 업무기록 데이터 축적 ② AI를 활용한 보고 관련 반복 업무 해소
단계 | 적용 범위 | Baseline | 계획 | 실적 | 상태 | 비고
요건 분석 | 09/29~10/01 | 10/01 | 10/01 | 10/01 | 완료 | 
설계 | 10/01~10/04 | 10/04 | 10/04 | – | 진행 | 
Work log 개발 | 10/04~10/06 | – | 10/06 | – | 진행 | 
PPT Generator 개발 | 10/04~10/06 | – | 10/06 | – | 진행 | 
[진행 현황 – 누적 요약]
- 팀원 5명 인터뷰로 반복 보고 업무 3종을 도출해 요건 분석을 완료했습니다. (10/01)
- 업무기록 웹(FAST API·node js, SQLite)과 json 적재 체계 구축을 시작했습니다. (10/04)
- 반복 보고 업무 3종 도출 (팀원 5명 인터뷰)
[진행 현황 – 금주 변경]
- 팀원 5명 인터뷰로 반복 보고 업무 3종을 도출해 요건 분석 단계를 완료했습니다. (10/01)
- GPT·Claude를 활용해 개발 요건을 구체화하고 프롬프트 디자인을 진행했습니다. (10/04)
- FAST API·node js 기반 업무기록 웹과 SQLite DB, json 체계 구축을 시작했습니다. (10/04)
[향후 계획]
- 업무기록 JSON 내보내기 형식을 확정하고 보고 자동화와 연동할 예정입니다. (~10/04)
- Claude 개발 버전을 테스트하고 GPT Codex 기반으로 기능을 추가 개발할 예정입니다
[이슈·지원 요청]
- 업무용 컴퓨터에서 Codex를 사용할 수 없어 별도 개발 환경 확보가 필요합니다. (10/04)
- 업무기록 데이터 적재 구조가 변경되어 보고 자동화 입력 형식 반영이 필요합니다. (10/04)