## Slide 1
과제명 | 대상 | 금주 진행사항 (W39) (9/21~9/27) | 일정 | 담당자
[합성 예시] 검증 로직 수평전개 | WA MEB·조립 | WA 적용 일정 9/25 → 9/30 변경 | '26.09 | tester
■ [합성 예시] 검증 로직 수평전개 (1/1)
1. 과제 진행 현황_검증팀
업데이트 시간 : 10/3 20시
작성자 : tester
[배경] 보고 자동화 검증을 위한 합성 과제
[목표] 실제 업무 데이터 없이 파이프라인 검증
단계 | 적용 범위 | Baseline | 계획 | 실적 | 상태 | 비고
4. 사이트 적용 완료 4개 사이트 | WA·조립, MI_HL·조립, HD·조립, OT·조립 | 09/25 | 09/25 | 09/22 | 완료 | 
4-5. 사이트 적용 | NB·조립 | 09/25 | 09/30 (+5) | – | 진행 | 
4-6. 사이트 적용 | PW·조립 | 09/25 | 09/25 | – | 진행 | 
4-7. 사이트 적용 | HG·조립 | 09/25 | 09/25 | – | 진행 | 
4-8. 사이트 적용 | AZ·조립 | 09/25 | 09/25 | – | 진행 | 
4-9. 사이트 적용 | EP2·조립 | 09/25 | 09/25 | – | 진행 | 
4-10. 사이트 적용 | OC·조립 | 09/25 | 09/25 | – | 진행 | 
4-11. 사이트 적용 | MI_LS·조립 | 09/25 | 09/25 | – | 진행 | 
4-12. 사이트 적용 | GM_TN·조립 | 09/25 | 09/25 | – | 진행 | 
[진행 현황 – 누적 요약]
- WA 적용 일정 9/25 → 9/30 변경
[진행 현황 – 금주 변경]
- WA 적용 일정 9/25 → 9/30 변경
[향후 계획]
- 해당 없음
[이슈·지원 요청]
- 특이사항 없음