## Slide 1: 5. 진행 현황 (10/8 보고 대비)
제조DX그룹
1/1
10/8 '주간보고 자동 작성' 구상 → 현재 기록 방식 개편과 보고서 종류 확대, PoC 4개 팀 사용 중
남은 것은 실제 업무 효과 확인과 사내 서버 운영
최종 목표: 업무 정보를 일관된 구조로 쌓고, 다양한 보고자료에 재사용한다 (10/8 보고 핵심)
업무 흐름
① 기획(투자제안)
② 과제 등록
③ 업무 기록
④ 보고서 생성
⑤ 검토·확정
10/8 보고
현재
(10/26)
최종 모습
범위 밖
배경·목적·추진일정 입력
날짜별 업무일지 (진행·계획·이슈 3칸)
주간업무 PPT 1종 (다른 보고서는 '추후 구현')
실무자 검토 후 확정 (구상)
투자 정보 입력 → IT 투자제안서 PPT · 기획서로 과제 자동 등록
구현
+ KPI(목표 지표) · 문서로 등록
구현
과제별로 이어 쓰는 기록 · 할 일·이슈·성과·분석·표·교훈 구분 · 할 일·이슈 끝까지 추적
PoC 사용 중
주간·월간·팀장 요약·경영진 1장
PoC 사용 중
+ 완료·분석·성과·투자제안 보고
구현
만들기 전 점검(미작성자·누락) · 확인할 것 목록 · 원본 변경 경고 · 검토 메모
구현
투자 심의 자료가 과제의 출발점
한 번 입력하면 모든 보고서에 재사용
기록 하나하나가 팀의 지식 자산
목적에 맞는 보고서를 같은 기록에서 바로
사람은 확인과 판단만
운영 기반
10/8 보고
개인 PC · 사내 AI(EXAONE) 연계 · 개발 2인
현재
개인 서버(운영·개발 2대) · 사내 AI 연결 정상·상시 점검 · PoC 4개 팀 17명(10/15~) · 회사 서버(Sandbox) 준비 중 · 개발·운영 2인(다빈치 운영 인력 지원 불가, 구두)
준비·계획
최종
회사 서버(DAVINCI Sandbox)에서 운영 · 그룹 확대
그룹장님
확인 포인트
무엇이 달라졌나
기록 방식 개편, 보고서 종류 확대, 사용자 의견 반영
실제로 쓰나
PoC 4개 팀 17명, 의견 17건 접수, 수정 반영 후 재확인 전 12건
무엇이 막혔나
운영 인력 2인, 회사 서버 준비 중, 실데이터 보고 품질 미확인
다음 단계
실제 주간보고 작성·검토 1사이클로 효과 확인
PoC 사용 중
PoC 참여자가 실제 사용
구현
구현(가상 데이터로 검증)
준비·계획
아직 준비·계획 단계
Notes: [30초] "10/8에는 '웹에 쓰면 주간보고 PPT가 나오는 구조'를 보고드렸습니다. 그 뒤 2주 동안 세 가지가 바뀌었습니다. 첫째, 날짜별 일지를 과제별로 이어 쓰는 기록으로 바꿨고, 할 일·이슈를 끝까지 추적합니다. 둘째, 주간보고 외에 완료·분석·성과·투자제안 보고서까지 만들 수 있게 했습니다. 다만 이 보고서들은 가상 데이터로만 확인했습니다. 셋째, 10/15부터 4개 팀 17명이 PoC로 쓰고 있고 의견 17건을 받아 반영했습니다. 최종 목표는 10/8에 말씀드린 그대로, 업무 정보를 한 구조로 쌓아 여러 보고서에 재사용하는 것입니다. 남은 것은 실제 업무 효과 확인과 회사 서버 운영입니다." [칸별 근거] 10/8: 첨부 '…효율화_r1.0' 3. 구현 방안(주간업무·CDO·완료보고 중 주간만 구현, 나머지 '추후 구현'), 4. Worklog 사용방법(진행업무·향후계획·이슈, 배경·목적·추진일정). 현재(저장소 20cf073, 결정 원장 docs/08): 기록 개편 I45·I60(10-19), 할 일·이슈 추적 I64·I65·I67, 표 기록 I46, 교훈·투자제안서 입력·문서로 과제 등록 docs/26, KPI I49, 담당별 보고 I56(10-20)·분석 보고서 I76(10-22)·완료 보고 I50, 투자제안서 docs/26·27·I78, 검토 흐름 I52(만들기 전 점검·확인할 것·원본 변경·검토 메모), 사내 AI 상시 점검 I77(10-23). PoC: Teams【AI 활용 보고서 작성 PoC】 10-15 개설, 참여 19명 중 개발 2명 제외 17명. 의견 17건·재확인 전 12건: VoE 등록부. 운영 인력: 이정원 팀장 통화(10-20, 구두). 회사 서버: DAVINCI 메일(10-19~21), 미구축. [상태 구분] 'PoC 사용 중' = 10-15 이후 운영 서버에서 참여자가 사용(주간보고·기록). '구현' = 저장소 코드·자동 테스트·가상 데이터로 확인, 실데이터·사용자 사용 미확인. 실데이터 보고 품질과 업무 시간 효과는 측정 자료 없음. [예상 질문] Q 언제 끝나나? → 최종 일정 근거 없음. 11월 이후 진행은 팀장님과 협의 중. Q 효과가 있나? → 측정 전. 실제 주간보고 1사이클로 작성자·검토자 시간과 품질을 확인할 계획. Q 둘이서 운영 가능한가? → 다빈치는 서버 자원만 지원. 운영 부담은 회사 서버 이전 후 다시 판단.