## Slide 1
PoC 1주 사용자 의견 17건 — 병목은 기능 부족보다 '매일 써야 한다'는 오해와 입력 부담, 대응은 배포했으나 사용자 재확인 전
기간 2026-10-12~10-26 · 출처: Teams【AI 활용 보고서 작성 PoC】 원문(발신자·시각 확인), 우정주 님 경유 전달, 10-19 설명회 정리 · 조치는 저장소 결정 원장(docs/08)·코드 대조 · 사용 로그·시간 측정 미확보
판단을 바꾸는 신호 3가지
사용자가 막힌 지점
실제 영향
대응 (저장소 확인)
재확인
1
채택 위험 — 매일 써야 하고 추적된다는 오해
달력 기반 화면 → “일단위 작성이 필수라 오해”, “PoC 아닌 분도 식겁”
(우정주 경유, 인원 미상)
기록 습관 형성 위축 우려
실제 이탈 여부는 사용 로그 미확보
프로젝트 단위 피드 화면으로 교체
2.0, 10-20 배포
재확인 전
2
입력 부담 — 같은 일을 반복
· 예시 문구를 일일이 지움 (박지수)
· 날짜가 지난 값으로 고정 (박지수)
· 표를 매주 다시 그림 (정지훈)
반복 입력·오기록 위험
작성 틀 전환·오늘 날짜 기본·Sheet(표 버전)
10-20~10-22 배포
재확인 전
3
범위 인식 — 주간보고 도구로만 인식
· “입력이 주간보고용 같다”
· 템플릿 다양화 (참여자 경유)
· 위원 의견: 임원·완료·출장 보고 템플릿
다른 보고서 재활용이라는 목적과 어긋남
분석·표 템플릿, 담당별 보고서 탭(완료 보고 등)
재확인 전
실데이터 생성 미확인
의견 17건 구성
출처 | 직접 Teams 9 | 우정주 경유 3 | 설명회 정리 5
유형 | 결함 3 | 사용성 5 | 기능 요청 5
 | 이미 있는데 못 찾음 1 | 범위·인식 2 | 리더 의견 1
상태 | 구현·재확인 전 12 | 사용자 확인 2 | 검토 전 1
 | 조치 기록 미확인 1 | 해당 없음 1 | 계 17
개발자 발견 6건은 별도(부록)
운영 체계 변화
· DAVINCI: 서버 자원만 지원, 운영·유지보수 인력 불가(이정원 팀장, 10-20 구두) → 개발·운영 2인
· 운영 서버 중단·재시작 공지 6회(10-20~10-26, 기능 배포)
의견 수집의 한계
참여자 17명 중 Teams 직접 의견 3명(최상준·정지훈·박지수) · VoE 게시판 0건
→ 대표성·만족도 판단 불가
다음 확인
① 수정 12건 원 제기자 재확인 ② 사용 로그로 주별 작성 인원·이탈 확인 ③ 실제 주간보고 1사이클에서 입력 부담 측정
초록 = 사용자 확인
주황 점선 = 구현·재확인 전/미확인
남색 = 저장소 확인
Notes: [30초] "PoC 1주 동안 사용자 의견 17건을 받았습니다. 기능 요청보다 중요한 것은 두 가지입니다. 화면이 달력처럼 보여 매일 써야 하고 추적된다는 오해가 있었고, 예시 문구 지우기·날짜·표 재작성 같은 입력 부담이 반복됐습니다. 둘 다 화면을 바꿔 배포했지만 원래 의견을 준 분들이 다시 확인한 기록은 아직 없습니다. 또 다빈치팀은 서버만 지원하고 운영 인력은 지원하지 않기로 해 개발·운영은 두 명이 맡습니다."
[분류 기준] 출처: 직접 = Teams 원문에 발신자·시각 있음 / 우정주 경유 = 공동 개발자가 전달, 원 발언자 미기록 / 설명회 정리 = 10-19 13:00 기능 설명회에서 나온 의견을 이재후가 10-19 14:45 정리. 개발자(이재후·우정주) 발견·아이디어는 VoE에서 제외. 유형: 결함 / 사용성 / 이미 있는데 못 찾음 / 기능 요청 / 범위·인식 / 리더 의견. 상태: 사용자 확인 = 원 제기자가 해결을 말함, 구현·재확인 전 = 저장소·공지로 구현 확인했으나 제기자 확인 없음.
[우선순위 근거 — 영향 × 반복] 신호1: 영향 = 기록 습관 자체(채택), 반복 = "이야기가 많이 들어온다"(복수, PoC 외 포함) → 최우선. 신호2: 직접 의견 9건 중 4건이 입력 화면(D3·D6·D8·D9), 2명이 제기 → 반복. 신호3: 경유 1건 + 설명회 2건(R1·R2) + 위원 의견 → 목적과 직결. 기능 요청(검색·마일스톤 수정 등)은 막힘이 아닌 불편.
[직접 인용 출처] 최상준 책임 10-19 14:25·14:38·16:49·17:09, 10-20 08:44·09:01 / 정지훈 사원 10-19 15:30·15:36 / 박지수 선임 10-22 09:48·11:46·11:52 / 우정주 전달 10-19 16:42·16:43·16:44(1:1 채팅). 시각은 KST.
[결정 원장·코드 대조] D2→I60, D3→I46·I66, D4→I64, D5→frontend ReportsPage '◀이전 주/이번 주/다음 주▶', D8→I71·I72(10-22 11:28 배포 공지), D9→I74(원장 근거란에 VoE로 기록), R1→I56·Analysis/Sheet 템플릿, R2→docs/11 §2 '아무 확장자 첨부', R5→I45·I42, R6→ProjectFeed '본문·메모에서 찾기', R7→I45·I60. D6·R4는 조치 기록 미확인/미반영. 저장소 기준: 첨부 압축본 main 85294b3 (운영 서버 8000 배포 버전과 같은지는 미확인).
[운영] 중단·재시작 공지(KST): 10-20 08:55(5분), 10-20 13:38(2분), 10-21 15:25(5분), 10-22 08:30, 10-22 11:28(2분), 10-26 08:35. 운영 8000·개발 8100 두 서버 운용.
[예상 질문] Q 사용자 반응이 좋은가? → 만족도 자료 없음. 위원 의견은 "전반적으로 호의적"(우정주 경유, 10-12)뿐이며 대표성 판단 불가. Q 고친 게 해결됐나? → 배포는 했으나 제기자 재확인 전 — 이번 주 재확인 요청 예정. Q 왜 의견이 적나? → 17명 중 3명만 직접 작성, 게시판 0건. 1:1 확인과 사용 로그로 보완 예정.

## Slide 2
부록 A. VoE 등록부 ① 참여자 직접 의견 9건 (Teams 원문)
# | 사용자 의견 | 발신자·시각 | 유형 | 하려던 업무·막힘 | 조치 내용 | 배포 | 재확인
D1 | 프로젝트 등록이 안 된다는 문의 — 원인은 첫 화면에서 ‘내 이름’을 고르지 않은 것(본인이 8분 뒤 해결). 이름을 안 고르면 등록 버튼을 막아 달라는 제안 | 최상준 책임(품질DX) 10-19 14:25 | 사용성(혼동) | 프로젝트 등록 막힘→자체 해결 | 이름을 고르지 않으면 화면 위와 입력창에 “내 이름을 먼저 고르세요” 안내 표시. 등록 버튼 자체를 막는 것은 일부 화면만 적용 | 배포 시점 미확인 | 재확인 전
D2 | 첫 화면에 모든 사람의 기록이 보여 불편 — “기본 값을 … 내업무일지로” | 최상준 책임 10-19 14:38 | 사용성 | 내 기록 조회 불편 | 첫 화면 기본값을 ‘내가 쓴 기록’으로 변경 | 2.0 배포(10-20) | 재확인 전
D3 | 주간보고 표는 매주 숫자만 바뀌는데 매번 새로 그려야 함 — “값만 수정하면서 연속성 있게” | 정지훈 사원(공정DX) 10-19 15:30 | 기능 요청 | 주간 표 갱신 우회 가능(매주 재작성) | 같은 표를 주마다 새 버전으로 이어 쓰는 ‘표(Sheet) 기록’ 추가. 지난주 대비 바뀐 칸 자동 표시 | 2.0 배포(10-20) | 재확인 전
D4 | 추진일정과 기록·할 일이 자동으로 연결되면 좋겠다는 요청 → 1분 뒤 “여기서 연결 찾았습니다”(이미 있던 기능) | 최상준 책임 10-19 16:48 | 이미 있는데 못 찾음 | 일정 연계 불편→자체 해결 | 기존 기능으로 해결. 이후 기록에서 할 일을 바로 등록하는 연결 추가 | 2.0 배포(10-20) | 사용자 자체 확인
D5 | 주간 단위로 보니 기간 선택에 “이전주/이번주/다음주 버튼”이 있으면 좋겠음 | 최상준 책임 10-19 17:09 | 사용성 | 주간 기간 선택 불편 | 보고자료 화면에 ‘이전 주 · 이번 주 · 다음 주’ 버튼 있음 (반영 시점은 확인 못 함) | 미확인 | 재확인 전
D6 | 화면의 체크박스 줄이 어긋나 보임 — “체크 박스가 얼라인이 안맞습니다” | 최상준 책임 10-20 08:44 | 결함(화면) | — 불편 | 수정 기록을 찾지 못함 | 미확인 | 재확인 전
D7 | 2.0 업데이트 직후 예전 기록이 안 보인다는 문의 → 새로고침 후 팀·이름을 다시 고르니 해결 | 최상준 책임 10-20 09:01 | 결함(업데이트 직후 혼선) | 기존 기록 확인 막힘→1분 내 해결 | 현장에서 새로고침 안내로 해결. 예전에 고른 이름이 남아 생기던 문제는 자동 정리되도록 변경 | — | 사용자 확인 “되네요”
D8 | 기록 작성 날짜가 “2026-10-20으로 고정”되어 오늘 날짜로 바뀌지 않음 | 박지수 선임(설비DX) 10-22 09:48 | 결함 | 기록 작성 오기록 위험 | 입력창을 새로 열 때마다 오늘 날짜로 시작하도록 수정 | 10-22 11:28 배포 공지 | 재확인 전
D9 | 예시 문구가 계속 다시 나타나 “일일이 지워야” 함. 다만 “예시 구조는 좋아서 활용하고 싶은데” | 박지수 선임 10-22 11:46 | 사용성(입력 부담) | 기록 작성 반복 작업 | 본문을 누르면 예시 문장은 지워지고 제목·항목 틀만 남도록 변경 | 10-22 14:29 '수정 완료' | 재확인 전
※ 직접 인용은 Teams 원문만. 전달 의견은 요지이며 원 발언자 미기록. 색: 초록 = 사용자 확인 · 주황 = 재확인 전/미확인 · 남색 칸 = 저장소에서 확인한 조치 (세부 근거는 발표자 노트)
Notes: 등록부 원본: Teams PoC 채팅(10-15~10-26, 46건)과 이재후–우정주 1:1 채팅(10-04~10-23) 조회 결과. 개인 연락처·API 정보 등은 제외. 사용자 의견·조치 내용은 그룹장 보고용으로 쉬운 말로 정리했으며 따옴표 안은 Teams 원문.
조치 근거(저장소 · main 85294b3 첨부 압축본 기준, 운영 서버 배포 버전 동일 여부 미확인): D1 App.tsx 이름 선택 안내·EntryComposer 경고(결정 번호 없음) / D2 I60 / D3 I46·I66 / D4 기존 기능, I64 / D5 ReportsPage 주 이동 버튼(구현 시점 미확인) / D6 기록 없음 / D7 docs/11 §2 예전 '내 이름' 자동 정리 / D8 I71→I72, 10-22 11:28 배포 공지 / D9 I74(원장 근거란 'VoE'), 10-22 14:29 수정 완료 / R1 I56·Analysis·Sheet 템플릿 / R2 docs/11 §2 첨부 확장자 무관, Lesson Learned(docs/26) / R3 To-Do 기록 마감일·목록 '마감' 열, 정렬 미확인 / R4 미반영 / R5 I45·이관 0004·I42 / R6 ProjectFeed '본문·메모에서 찾기' / R7 I45·I60 / R8 PoC 방 구성 10-15 / X1 I59 / X2 I68 / X3 I67 / X4 TrackerPage '담당' 열 / X5 I58 / X6 10-19 방 이름 변경.

## Slide 3
부록 B. VoE 등록부 ② 전달 의견 8건 (우정주 경유·설명회 정리)
# | 사용자 의견 | 출처·시각 | 유형 | 하려던 업무·막힘 | 조치 내용 | 배포 | 재확인
R1 | 입력 화면이 주간보고용 같아, 과제마다 다른 양식을 쓰고 싶다는 의견 | 우정주 경유 (PoC 참여자) 10-19 09:26 전달 | 범위·양식 | 다른 보고서 작성 주간보고 외 미지원 | 분석·표 입력 양식 추가, 완료 보고 등 담당별 보고서 양식을 별도 메뉴로 추가 | 2.0 배포(10-20)·담당 탭 배포 미확인 | 재확인 전
R2 | 기록에 쓸 수 있는 항목이 적고, HTML·XML 등 다양한 파일을 첨부하고 싶음 | 설명회 정리 (이재후) 10-19 14:45 정리 | 기능 요청 | 자료 첨부 불편 | 파일 형식 제한 없이 첨부 가능. 기록 종류에 ‘교훈(Lesson Learned)’ 추가 | 미확인 | 재확인 전
R3 | 할 일 창이 작성일 기준이라 불편 — 마감일 기준으로 보고 싶음 | 설명회 정리 (이재후) 10-19 14:45 정리 | 사용성 | 할 일 관리 불편 | 할 일에 마감일 입력·목록에 마감일 표시. 마감일 순 정렬 여부는 확인 못 함 | 미확인 | 재확인 전
R4 | 추진일정 변경을 기록 화면에서 바로 하면 좋겠다는 검토 요청 | 설명회 정리 (이재후) 10-19 14:45 정리 | 기능 요청 | 일정 변경 불편 | 아직 반영 안 함 (추진일정은 프로젝트 정보 화면에서 수정) | — | 검토 전
R5 | 과거에 쓴 기록과 이어서 보고 싶음(추진일정의 흐름이 이어지게) | 설명회 정리 (이재후) 10-19 14:45 정리 | 기능 요청 | 이력 이어 보기 불편 | 프로젝트별로 기록이 날짜순으로 이어지는 화면으로 변경, 1.0 기록도 옮김. 보고서는 단계별로 지난 이력을 이어서 요약 | 2.0 배포(10-20) | 재확인 전
R6 | 지난 기록을 찾는 검색 기능이 필요함 | 설명회 정리 (이재후) 10-19 14:45 정리 | 기능 요청 | 과거 기록 찾기 불편 | 작성자·기록 종류·기간·글자로 찾는 기능 제공 | 미확인 | 재확인 전
R7 | “일단위 작성이 필수”라는 오해가 많고 “PoC 아닌 분도 식겁” — 달력 화면 때문에 매일 써야 하고 감시받는다고 느낌 | 우정주 경유 (복수, 인원 미상) 10-19 16:42 전달 | 인식(채택 위험) | 기록 습관 참여 위축 우려 | 달력 중심 화면을 프로젝트 단위로 이어 쓰는 화면으로 교체 | 2.0 배포(10-20) | 재확인 전
R8 | 위원 보고: 전반적으로 호의적. 임원·완료·출장 보고 양식 요청, PoC는 팀별로 팀장 포함 4명씩 참여 권고 | 위원(이름 미기재), 우정주 경유 10-12 15:28 전달 | 리더 의견 | — — | 4개 팀이 참여하도록 PoC 구성(10-15). 완료 보고 등 양식 추가. 출장 보고 양식은 미반영 | — | —
※ 직접 인용은 Teams 원문만. 전달 의견은 요지이며 원 발언자 미기록. 색: 초록 = 사용자 확인 · 주황 = 재확인 전/미확인 · 남색 칸 = 저장소에서 확인한 조치 (세부 근거는 발표자 노트)
Notes: 등록부 원본: Teams PoC 채팅(10-15~10-26, 46건)과 이재후–우정주 1:1 채팅(10-04~10-23) 조회 결과. 개인 연락처·API 정보 등은 제외. 사용자 의견·조치 내용은 그룹장 보고용으로 쉬운 말로 정리했으며 따옴표 안은 Teams 원문.
조치 근거(저장소 · main 85294b3 첨부 압축본 기준, 운영 서버 배포 버전 동일 여부 미확인): D1 App.tsx 이름 선택 안내·EntryComposer 경고(결정 번호 없음) / D2 I60 / D3 I46·I66 / D4 기존 기능, I64 / D5 ReportsPage 주 이동 버튼(구현 시점 미확인) / D6 기록 없음 / D7 docs/11 §2 예전 '내 이름' 자동 정리 / D8 I71→I72, 10-22 11:28 배포 공지 / D9 I74(원장 근거란 'VoE'), 10-22 14:29 수정 완료 / R1 I56·Analysis·Sheet 템플릿 / R2 docs/11 §2 첨부 확장자 무관, Lesson Learned(docs/26) / R3 To-Do 기록 마감일·목록 '마감' 열, 정렬 미확인 / R4 미반영 / R5 I45·이관 0004·I42 / R6 ProjectFeed '본문·메모에서 찾기' / R7 I45·I60 / R8 PoC 방 구성 10-15 / X1 I59 / X2 I68 / X3 I67 / X4 TrackerPage '담당' 열 / X5 I58 / X6 10-19 방 이름 변경.

## Slide 4
부록 C. VoE 등록부 ③ 개발자 발견 6건 · 운영 3건 (VoE 집계 제외)
개발자 발견·아이디어 6건 — 사용자 의견(VoE) 17건에는 포함하지 않음
# | 발견한 문제 | 발견 | 시각 | 구분 | 조치 내용
X1 | 기록의 표·이미지가 주간보고에 빠짐 | 우정주 발견 | 10-20 13:30 | 결함 | 주간·기간 보고에 기록의 표·이미지를 기본으로 넣도록 수정
X2 | 사내 AI 호출 오류 (생각 과정이 끝나지 않는 문제 등) | 개발자 발견 | 10-06·10-15 | 결함 | 생각 길이에 한도를 두어 끝까지 생성되도록 수정
X3 | 할 일·이슈에 연결된 업무가 보고서의 엉뚱한 칸에 들어감 | 우정주 발견 | 10-20 09:41 | 보고 품질 | 할 일·이슈가 끝나면 관련 업무를 모아 ‘완료’로 정리하도록 수정
X4 | ‘담당’이라는 표현이 담당 조직장을 떠올리게 함 | 이재후 | 10-20 09:08 | 표현 | 검토 중 (일부 화면에 남아 있음)
X5 | 생성 PPT가 너무 길거나 빈 장이 많음 | 이재후·우정주 | 10-22 13:50 | 보고 품질 | 최대 5쪽으로 줄이고 빈 장은 합치도록 수정
X6 | PoC 조언이 주간보고에만 집중 (채팅방 이름 영향 추정) | 우정주 관찰 | 10-19 17:20 | 범위 인식 | 채팅방 이름을 ‘AI 활용 보고서 작성 PoC’로 변경
운영 체계
# | 내용 | 근거 | 시각
O1 | DAVINCI 이정원 팀장: 서버 자원은 제공, 운영·유지보수 인력은 지원 불가 → 개발·운영 2인 | 이재후 통화(구두) | 10-20 08:59 공유
O2 | 운영 서버 중단·재시작 공지 6회(10-20~10-26, 2~5분, 기능 배포) | Teams 공지 | 10-20~10-26
O3 | PoC 채팅방 19명(개발 2명 제외 17명) 중 직접 의견 작성 3명, VoE 게시판 0건 | Teams 멤버·사용자 확인 | 10-26 조회
※ 직접 인용은 Teams 원문만. 전달 의견은 요지이며 원 발언자 미기록. 색: 초록 = 사용자 확인 · 주황 = 재확인 전/미확인 · 남색 칸 = 저장소에서 확인한 조치 (세부 근거는 발표자 노트)
Notes: 등록부 원본: Teams PoC 채팅(10-15~10-26, 46건)과 이재후–우정주 1:1 채팅(10-04~10-23) 조회 결과. 개인 연락처·API 정보 등은 제외. 사용자 의견·조치 내용은 그룹장 보고용으로 쉬운 말로 정리했으며 따옴표 안은 Teams 원문.
조치 근거(저장소 · main 85294b3 첨부 압축본 기준, 운영 서버 배포 버전 동일 여부 미확인): D1 App.tsx 이름 선택 안내·EntryComposer 경고(결정 번호 없음) / D2 I60 / D3 I46·I66 / D4 기존 기능, I64 / D5 ReportsPage 주 이동 버튼(구현 시점 미확인) / D6 기록 없음 / D7 docs/11 §2 예전 '내 이름' 자동 정리 / D8 I71→I72, 10-22 11:28 배포 공지 / D9 I74(원장 근거란 'VoE'), 10-22 14:29 수정 완료 / R1 I56·Analysis·Sheet 템플릿 / R2 docs/11 §2 첨부 확장자 무관, Lesson Learned(docs/26) / R3 To-Do 기록 마감일·목록 '마감' 열, 정렬 미확인 / R4 미반영 / R5 I45·이관 0004·I42 / R6 ProjectFeed '본문·메모에서 찾기' / R7 I45·I60 / R8 PoC 방 구성 10-15 / X1 I59 / X2 I68 / X3 I67 / X4 TrackerPage '담당' 열 / X5 I58 / X6 10-19 방 이름 변경.