## Slide 1
업무 기록 시스템을 회사 서버(DAVINCI)로 옮기는 중 — 착수 전 확인 4건, 현재는 다빈치팀과 실무 협의로 진행
정보 공유 · 근거: DAVINCI팀 메일(2026-10-19~21), 저장소 점검 결과(부록 A·B) · 기술 상세는 부록 B
지금
개인 PC에서 시범 운영 (배치파일 실행)
구성원
(사내망)
브라우저로 접속
회사 서버
DAVINCI Sandbox (OC 분석과제)
① 어디서?
✓ 확정: OC 법인 · 분석과제 신청
… 확인 중: 서버 사양 할당 (8코어·32GB 요청)
서버 안 저장소
업무 기록 · 첨부 · 보고서
② 데이터는?
… 확인 중: 1TB로 시작, 최대 4TB (다빈치 회신 '가능할 것')
사내 AI
(EXAONE)
✓ 개인 PC 연결 정상 (사용자 확인)
… 확인 중: 회사 서버에서의 연결 경로
백업 보관함
(NAS)
… 확인 중: 2TB · 1년 보관 요청, 다빈치 미회신
1
기록 입력
접속 경로
확인 중
3
보고서
내려받기(PPT)
2
AI 요약
요청
4
매일 백업
③ 몇 명·언제?
현재 검증된 규모: 약 20명 (설계 기준) · 메일의 100명 동시 사용은 측정 후 판단
사용 시작 시점: 서버 할당과 ④ 확인 후 결정 (날짜 미정)
④ 확인할 것
착수 전 확인 사항 — 누가
확인할 것 | 쉬운 설명 | 담당
1. 저장 위치 | 업무 기록은 서버 디스크에 두고, NAS는 백업에만 사용 (NAS에 직접 저장 불가) | 이재후 ↔ 다빈치팀
2. 사용 규모 | 현재 검증 규모 약 20명, 100명은 측정 후 판단 | 이재후 (부하 측정)
3. 백업 용량 | 지금 백업 방식(매회 전체 복사)이면 NAS 2TB가 약 3.5개월에 참(가정) → 백업 방식·보관 정책을 정한 뒤 4TB 내 운영 판단 | 이재후 (재설계) 다빈치팀 (NAS 정책)
4. 서버 실행 준비 | 회사 서버용 실행 패키지 아직 없음, 서버 환경(OS·실행 방식) 확인 필요 | 이재후 (패키지) 다빈치팀 (환경 확인)
진행 방식: 다빈치팀(박정환 책임)에 검토 요청 예정 · 현재 그룹장님 결정 필요 사항 없음
✓ 확정 (실선)
… 확인 중 (점선)
가정
= 실측 전 추정
Notes: [30초 멘트]
"업무 기록 시스템을 지금은 제 PC에서 시범 운영하고 있고, 회사 서버인 다빈치 Sandbox로 옮기고 있습니다. 법인(OC)과 과제 신청 방식은 다빈치팀과 정했고, 서버 사양과 백업 보관함, 사내 AI 연결은 확인 중입니다. 착수 전에 네 가지를 확인해야 합니다. 업무 기록은 서버 디스크에 두고 NAS는 백업에만 쓰는 것, 현재 검증된 규모가 약 20명이라는 것, 지금 백업 방식이면 NAS가 약 3.5개월에 차서 보관 방식을 바꿔야 한다는 것(가정), 회사 서버용 실행 패키지가 아직 없다는 것입니다. 현재 결정이 필요한 사항은 없고 다빈치팀과 실무로 협의하겠습니다."
[용어 대응표]
SQLite DB·WAL → 업무 기록 저장소 / DATA_DIR → 서버 안 저장소 / BACKUP_DIR → 백업 보관함 / NAS 마운트 → 백업 보관함 연결 / Docker 컨테이너·Dockerfile → 회사 서버용 실행 패키지 / Uvicorn worker 1 → 현재 검증 규모 약 20명 / VM → 회사 서버 / OC 분석과제 → 회사 서버 사용 신청(OC 법인) / EXAONE API → 사내 AI / 포트·방화벽 → 접속 경로 / 백업 14개 전체 복사 → 지금 백업 방식 / reports/ → 보고서.
[문장별 근거]
- 개인 PC 시범 운영 — 메일 10-20 이재후 "현재 PoC 단계에서는 실행 배치파일로 돌리고 있으며"
- 회사 서버 DAVINCI Sandbox·OC·분석과제 — 부록 A 1·2행; 메일 10-20 이재후 회신 "OC로 진행", 10-21 박정환 "분석 과제는 신청 주시고"
- 서버 사양 확인 중 — 부록 A 3행; 메일 10-20 이정원 "할당 가능한지 확인"
- 1TB→최대 4TB — 부록 A 4행; 메일 10-21 박정환 "이후 SSD 4TB까지 할당 가능할 것 같으므로"
- 사내 AI 개인 PC 연결 정상 — 사용자 제공 운영 사실(이전 보고); 회사 서버 경로 미정 — 부록 A 9행, 메일 10-20 박정환 "엑사원과 통신이 필요할 것 같고"
- NAS 2TB·1년 미회신 — 부록 A 5행
- 확인1 저장 위치 — 부록 A 7행, 부록 B 'DATA_DIR 네트워크 공유 금지'(docs/09 §3)
- 확인2 약 20명 — 부록 B 프로세스(workers=1), README 동시 작성 목표 약 20명; 100명 — 메일 10-20 이재후 가정
- 확인3 약 3.5개월 — 부록 A·C 용량 산정(인당 월 205.3MB 가정, 200명, 전체본 14개)
- 확인4 실행 패키지 없음 — 부록 A 6·8행(Dockerfile 없음, OS 미정)
[예상 질문]
Q1 보안: "로그인이 없는데 괜찮나?" → 현재 로그인·권한 기능 없음(부록 A 10행). 회사 서버에서 필요한 접근 통제는 다빈치팀에 확인할 항목. API 키는 GitHub에 올리지 않고 사내망 설정 파일로 관리(사용자 제공). 보안 검토 완료라고 말하지 않음.
Q2 비용·자원: "서버 자원은 얼마나 드나?" → 요청 사양 8코어·32GB·SSD 1TB(최대 4TB 가능 회신)·NAS 2TB. 비용 정보는 메일에 없어 답변 범위 밖 — 다빈치팀 확인 필요.
Q3 운영 책임: "운영은 누가 하나?" → 앱 개발·실행 패키지·백업 방식은 우리(이재후), 서버 자원·OS·NAS·망은 다빈치팀 협조. 다빈치 인원 지원 범위는 10-19 요청 메일 기준 협의 중이며 확정 아님.
[5초 테스트 점검 결과]
제목에서 "회사 서버(DAVINCI)로 옮기는 중 · 확인 4건"이 먼저 읽힘 → 다이어그램 중앙의 가장 큰 상자 "회사 서버"와 그 안의 "서버 안 저장소"가 다음으로 보임 → 오른쪽 "④ 착수 전 확인 사항" 표 4행과 담당이 보임. 실선(✓ 확정)과 점선(… 확인 중)이 범례와 같은 색·선으로 구분됨. 슬라이드 1 본문에 기술 용어(Docker·WAL·worker·포트·FastAPI·SQLite·Uvicorn·DATA_DIR·BACKUP_DIR) 없음.
[비전문가 확인 질문 4개 — 동료에게 장표를 보여준 뒤 30초 안에 답하게 함]
1. 이 시스템은 지금 어디서 돌아가고, 앞으로 어디로 옮기나?
2. 업무 기록은 어디에 저장되고, NAS는 무슨 용도인가?
3. 현재 몇 명 규모까지 확인됐고, 언제부터 쓸 수 있나?
4. 착수 전에 확인할 것은 무엇이고, 누가 하나?

## Slide 2
부록 A. 사실 대조 — 확정 2 · 제안 4 · 미정 4, Docker·NAS 마운트는 DAVINCI가 아닌 우리 측 제안
분류 기준: 확정 = 양측 메일 합의 · 제안 = 한쪽 제시, 상대 미확인(제안 주체 표기) · 미정 = 언급 없음/조사 예정
항목 | 분류 | 메일 근거 (날짜·발신) | 저장소 대조 | 다음 확인
OC 법인 | 확정 | 10-20 박정환 "OC라고 생각하면 될지" → 이재후 회신 "OC로 진행" | — | —
분석과제 신청 | 확정 (접수 여부 미확인) | 10-21 박정환 "분석 과제는 신청 주시고" | — | 신청 완료·과제 정보
VM 8 Core · 32GB | 제안 (이재후 · 할당 미회신) | 10-20 이재후 요청 / 이정원 "할당 가능한지 확인" | worker 1개 → 코어 활용 제한 | 할당 회신
SSD 1TB → 최대 4TB | 제안 (DAVINCI · "가능할 것 같음") | 10-21 박정환 "1TB 수준으로 신청… 이후 SSD 4TB까지 할당 가능할 것 같으므로" | DB·첨부·보고 결과는 SSD | IP·계정 정보 메일 → 확장
NAS 2TB · 1년 | 미정 (DAVINCI 미회신) | 10-20 이재후 요청 / 박정환 "4TB(SSD 2TB, NAS 2TB)?" 질문, 10-21 회신은 SSD만 언급 | 백업 14개 전체 복사(backups.py) | NAS 할당·보관 정책
Docker 실행 | 제안 (이재후) | 10-20 이재후 회신 "실행하는 환경 자체는 도커 컨테이너로" | Dockerfile 없음, 실행.bat | 허용 여부·베이스 이미지
NAS 마운트 | 제안 (이재후) | 10-20 이재후 회신 "NAS는 샌드박스에서 마운트하는 방식" | DB 불가, BACKUP_DIR만 | NFS/SMB·권한
OS | 미정 | 10-20 이정원 "샌드박스의 OS…요청 파일" | Windows 전용 스크립트(.bat·.ps1) | 요청 파일 수령
EXAONE 경로 | 미정 (필요성만 합의) | 10-20 박정환 "엑사원과 통신이 필요할 것 같고" | config AI_API_URL·KEY (저장소 값 비어 있음) | Sandbox→EXAONE 허용
접근 통제 | 미정 (메일 언급 없음) | — | 로그인·권한 없음(docs/01) | 사내 정책상 허용·보완
가정(실측 전)
용량 산정 — 단계별 사용자 가정(2026-10-26) · 상세는 부록 C
① 인당 월 사용량 | 기록 본문 300KB + 이미지 5MB + CSV 200MB = 205.3MB (CSV 98%)
② 200명 월·연 | 월 약 41GB · 연 약 493GB
③ 백업 1회 | DB + 첨부 전체 복사 (backups.py, 하드링크 기본 꺼짐)
④ 보관 개수 | 최근 14개 보관 (config.py)
⑤ 1년 말 백업 총량 | 493GB × 14 ≈ 6.8TB (날짜별 차이 반영 6,775GB)
⑥ NAS 2TB 한계 | 2TB ÷ 14개 = 데이터 약 143GB까지 → 월 41GB 기준 약 3.5개월
실측 항목 (개인 서버)
1 DATA_DIR 크기 · 월 증가량
2 백업 1회 크기 (backups/<ID>)
3 보고서 생성 1건 소요 시간 · AI 호출 수 (작업 완료 내역)
4 동시 사용자 부하 (scripts/loadtest.py)
실선 = 확정(메일 합의·저장소 구현)
점선 = 계획·미정
◆ 충돌 = 메일↔코드 불일치
가정
= 실측 전 추정
Notes: [분류 기준]
확정 = 양측이 메일로 합의한 것. 제안 = 한쪽이 제시하고 상대가 확인하지 않은 것(제안 주체 표기). 미정 = 언급이 없거나 조사 예정. Docker와 NAS 마운트는 10-20 18:10 메일에서 이재후가 답한 내용이므로 DAVINCI 제안이 아니라 우리 측 제안임. SSD 4TB는 DAVINCI 회신이지만 '가능할 것 같으므로'라는 전망 표현이라 확정으로 쓰지 않음. 박정환 책임의 '총 4TB(SSD 2TB, NAS 2TB)' 질문에 대해 10-21 회신은 SSD만 언급 → NAS 할당은 미회신.
[DAVINCI 확인 질문]
1) Sandbox OS와 버전, Docker(엔진·compose) 사용 허용 여부와 베이스 이미지 제약
2) NAS 할당 여부·용량·보관 정책, 마운트 방식(NFS/SMB)·권한, 용도를 백업 저장으로 한정해도 되는지
3) SSD 1TB가 VM 로컬 디스크인지, 4TB 확장 시 절차(IP·계정 정보)
4) Sandbox에서 EXAONE API까지 망 경로·방화벽·인증 방식
5) 사내망 사용자 접속 포트·방화벽 인바운드 규칙
6) 로그인 없는 사내 웹서비스 운영 허용 여부와 필요한 접근 통제(SSO·IP 제한 등)
7) VM 재시작·스냅샷·모니터링 지원 범위
8) SSD 4TB 상한이 SSD만 말하는지, NAS를 포함한 총량인지
9) NAS에 스냅샷·중복 제거(같은 파일 한 번만 저장) 기능이 있는지
10) NAS 보관 1년이 다빈치 정책(필수)인지, 우리 요청값인지
11) 변경분만 저장하는 백업(증분·스냅샷)을 운영 측에서 지원하는지
[용량 산정 — 가정(실측 전)]
사용자 가정(2026-10-26): 인당 월 기록 본문 300KB + 이미지 5MB + CSV 200MB = 205.3MB → 200명 월 약 41GB, 연 약 493GB. 백업 1회 = DB + 첨부 전체 복사(backups.py, 하드링크 기본 꺼짐), 최근 14개 보관(config.py) → 1년 말 약 6.8TB(6,775GB). NAS 2TB ÷ 14 = 데이터 약 143GB까지 → 월 41GB 기준 약 3.5개월. 상세·대안 비교는 부록 C.
이전 가정(메일, 5GB/인·년)은 사용자 가정으로 대체.

## Slide 3
부록 B. 상세 배치도 (초안 · DAVINCI 검토용) — 컨테이너 · 볼륨 · 포트 · 마운트
근거: backend/run.py · app/config.py · app/db.py · services/backups.py · docs/03_ARCHITECTURE · docs/09_OPERATIONS §3·§5
초안 — DAVINCI 확인 전
사내망 사용자
브라우저
방화벽
인바운드 규칙 미정
1
TCP 8000
(config 기본값 예시, 미정)
Sandbox VM OS 미정 · 8 Core · 32GB 요청
Docker 엔진 허용 여부·베이스 이미지 미정
컨테이너 worklog Dockerfile 미작성
frontend/dist
정적 화면 (앱이 함께 제공)
프로세스 (구현)
uvicorn app.main:app_factory
workers=1 · PORT 8000 (config)
LibreOffice (미리보기)
이미지에 설치 · 한글 글꼴 포함
Alembic 자동 마이그레이션
(앱 시작 시 실행)
2
볼륨 /data
/data → VM 로컬 SSD (DATA_DIR)
db/worklog.sqlite3 (+WAL·SHM)
attachments/ · reports/ · json/
exports/ · temp/ · logs/ · voe/posts/
※ 네트워크 공유 금지 (docs/09 §3)
읽기 전용
/config/config.json
비밀 값: AI_API_URL · AI_API_KEY
BACKUP_DIR 마운트
/mnt/nas/worklog-backup
EXAONE API (사내)
HTTPS · 망 경로·방화벽 미정
키: config 파일 (GitHub 미포함)
3
흐름 번호 (본문과 동일)
① 사내망 → TCP 8000 (미정)
② 컨테이너 → /data 로컬 볼륨 (구현)
③ EXAONE 호출 (망 경로 미정)
⑤ 백업 → NAS (검증 전)
백업 범위 (backups.py · 구현)
포함 SQLite 사본 + 첨부 (manifest sha256)
미포함 reports/ · voe/ → 별도 복사 규칙 필요
보관 최근 14개 · 매회 전체 복사
복원 복원 시 스키마 확인
NAS (Sandbox 마운트)
NFS/SMB · 권한 미정
2TB · 1년 요청 — DAVINCI 미회신
5
실선 = 확정(메일 합의·저장소 구현)
점선 = 계획·미정
◆ 충돌 = 메일↔코드 불일치
가정
= 실측 전 추정
Notes: "초안입니다. 컨테이너 구성은 저장소에 Dockerfile이 없어 아직 만들지 않았고, DAVINCI 확인 후 작성·검증합니다. DATA_DIR은 로컬 볼륨으로만, NAS는 BACKUP_DIR로만 연결합니다. 백업에 reports/와 voe/가 포함되지 않으므로 필요하면 별도 복사 규칙을 정해야 합니다. 포트 8000은 config 기본값 예시입니다."
근거: backend/run.py, backend/app/config.py, backend/app/db.py, backend/app/services/backups.py, docs/03_ARCHITECTURE.md, docs/09_OPERATIONS.md §3·§5, README(실행.bat·초기설정.bat).

## Slide 4
부록 C. 용량·보관 정책 검토 — 4TB면 업무 기록은 약 8년 여유, 병목은 백업 방식(가정)
C-1 · 사용자 가정(2026-10-26): 인당 월 205.3MB (기록 본문 300KB + 이미지 5MB + CSV 200MB) · 200명 · CSV는 첨부 파일 · 모든 수치 가정(실측 전)
판단
4TB 상한은 업무 기록 기준 약 8년 여유(가정) → 업무 기록·첨부는 지우지 않는다. 정리 주기는 백업·임시 파일에만 적용.
실제 병목은 '매회 전체 복사' 백업 방식과 NAS 2TB → 백업 방식 (d) 검토 + CSV는 첨부 파일로 올리는 규칙이 전제.
SSD 4TB · 데이터만
약 8.1년
1년 12% · 2년 25% · 4년 49%
같은 SSD에 백업 14개 (기본값)
약 6.5개월에 참
BACKUP_DIR 미지정 시 데이터와 같은 디스크
NAS 2TB · 전체본 14개
약 3.5개월에 참
1년 말 ≈ 6.8TB · 2년 13.7TB · 4년 27.5TB
백업 방식별 NAS 필요 용량 (GB)
가정(실측 전)
■ NAS 2TB(2,000GB) 초과
방식 | 1년 | 2년 | 4년 | 판단
NAS 2TB 기준선 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | — 이 값을 넘으면 NAS 2TB 부족
(a) 현행: 매회 전체 복사 · 14개 | 6,775 | 13,673 | 27,469 | 약 3.5개월에 2TB 초과
(b) 보관 개수 축소 (2TB에 들어가는 전체본 수) | 4.1개 | 2.0개 | 1.0개 | 시간이 갈수록 백업 1개도 어려움
(c) 일·주·월 보관 GFS 23개 (일 7 + 주 4 + 월 12) 전체 복사 | 8,007 | 19,340 | 42,005 | 더 나빠짐
(d) 첨부 한 번만 보관 + DB 사본 14개 (괄호: GFS 23개) | 502 (504) | 1,004 (1,012) | 2,008 (2,029) | NAS 2TB로 약 4년 · 검토 대상 (코드 변경 또는 다빈치 스냅샷)
사례 2 · CSV를 기록 본문 표로 넣으면 DB가 연 약 481GB → (d)도 1년 6,622GB로 효과 없음 → CSV는 첨부 파일로 올리는 규칙이 전제
민감도
가정(실측 전)
칸 = NAS 2TB가 현행 방식으로 차는 개월 / SSD 4TB 데이터만 연수
인원 ↓ · 월 CSV → | 100MB | 200MB | 400MB
50명 | 27.1개월 63년 | 13.9개월 32.5년 | 7.0개월 16.4년
100명 | 13.6개월 31.7년 | 7.0개월 16.2년 | 3.5개월 8.2년
200명 | 6.8개월 15.8년 | 3.5개월 8.1년 | 1.8개월 4.1년
기준 가정 = 200명 · 200MB (강조 칸) — 인원·CSV가 2배면 기간은 약 절반
보존 매트릭스 · 운영 기준(제안값)은 다음 장(C-2)
실선 = 확정(메일 합의·저장소 구현)
점선 = 계획·미정
◆ 충돌 = 메일↔코드 불일치
가정
= 실측 전 추정
Notes: [계산식 — 모두 가정(실측 전), 사용자 가정 2026-10-26]
1) 인당 월 사용량 = 기록 본문(JSON) 300KB + 이미지 5MB + CSV(표) 200MB = 205.3MB/인·월 ≈ 2.46GB/인·년 (CSV가 98%).
2) 200명 → 월 약 41GB(41.06GB), 연 약 493GB(492.7GB).
3) 저장 위치(models.py): 기록 본문 → DB(content_doc JSON), 이미지·CSV 파일 → 첨부 파일. 가정: CSV는 첨부 파일로 올림.
4) SSD 4TB, 데이터만: 4,000GB ÷ 493GB/년 ≈ 8.1년 (1년 12%, 2년 25%, 4년 49%) → 4TB 상한 안에서 업무 기록 삭제 불필요.
5) 백업 1회 = DB + 첨부 전체 복사(backups.py, BACKUP_HARDLINK 기본 false) → 최근 14개 보관(config.py backup_retention_count=14).
6) 1년 말 백업 14개 합계 ≈ 493GB × 14 ≈ 6.8TB (날짜별 데이터 차이 반영 6,775GB). 2년 13,673GB, 4년 27,469GB.
7) NAS 2TB ÷ 14 = 데이터 약 143GB까지 → 월 41GB 기준 약 3.5개월에 NAS가 참.
8) 백업을 같은 SSD에 둘 경우(BACKUP_DIR 미지정 기본값): 데이터 + 전체본 14개 → SSD 4TB 약 6.5개월에 참.
9) 대안 비교(NAS 필요 GB, 1년/2년/4년): (a) 현행 14개 6,775/13,673/27,469 · (b) 2TB에 들어가는 전체본 수 4.1/2.0/1.0개 · (c) GFS(일 7 + 주 4 + 월 12 = 23개) 전체 복사 8,007/19,340/42,005 · (d) 첨부 한 번만 보관 + DB 사본 14개 502/1,004/2,008 (GFS 23개면 504/1,012/2,029) → NAS 2TB로 약 4년.
(d)는 코드 변경(첨부 중복 저장 제거) 또는 다빈치 운영 방식(변경분만 저장하는 스냅샷)이 필요 → 검토 대상이며 확정 아님.
[사례 2 — CSV를 기록 본문 표로 넣는 경우]
CSV를 첨부 파일이 아니라 기록 본문 표로 붙여 넣으면 CSV가 DB 안으로 들어가 DB가 연 약 481GB가 됨. (d)는 'DB 사본 14개'를 보관하므로 DB가 크면 효과가 없음: 1년 6,622GB, 2년 13,364GB, 4년 26,848GB → CSV는 첨부 파일로 올리는 규칙이 전제.
[민감도 읽는 법]
칸 = NAS 2TB가 현행 방식(전체본 14개)으로 차는 개월 / SSD 4TB가 데이터만으로 차는 연수. 기준 가정은 200명 · 인당 월 CSV 200MB(3.5개월 / 8.1년).

## Slide 5
부록 C-2. 보존 매트릭스 — 업무 기록·첨부는 지우지 않고, 정리 주기는 백업·임시 파일에만 적용
현재 코드 규칙 기준(models.py · backups.py · config.py) · 운영 기준은 제안값(실측 아님)
대상 | 현재 코드 규칙 | 위치 | 지우면 깨지는 것 | 판단
업무 기록 (DB) | 자동 삭제 없음 (휴지통도 자동으로 비우지 않음) | SSD | 누적 요약은 과거 기록을 처음부터 읽음 → 과거 보고 재생성 결과가 바뀜, 이력 관리 목적 상실 | 삭제 대상 아님
첨부 (이미지·CSV) | 자동 삭제 없음 | SSD | 기록의 이미지·표 깨짐, 참조 첨부가 없으면 백업 자체가 실패 (BACKUP_INCOMPLETE) | 삭제 대상 아님
보고 결과 (reports/) | 작업 최근 200개 | SSD (백업 미포함) | 지난 보고 파일 재다운로드 불가 (재생성은 가능) | 정리 가능 (현행 유지)
임시 업로드 · 내보내기 ZIP · 로그 | 7일 · 1일 · 30일 (이미 자동 정리) | SSD | 영향 작음 | 현행 유지
백업 | 최근 14개, 매회 전체 복사 | BACKUP_DIR | 보관 개수·방식이 용량을 결정 | 정책 결정 대상
운영 기준
제안값 · 실측 아님
복구 목표
하루 전 시점까지 (현행 일일 백업과 일치)
복구 소요 시간: 복원 시험으로 측정 후 결정
디스크 사용률 경보
70% 점검 — 증가 추세 확인
85% 조치 — 백업 보관 축소 또는 증설 요청
담당: 이재후 ↔ 다빈치팀
실선 = 확정(메일 합의·저장소 구현)
점선 = 계획·미정
◆ 충돌 = 메일↔코드 불일치
가정
= 실측 전 추정
Notes: [보존 판단 근거]
업무 기록(DB)·첨부는 현재 코드에서 자동 삭제가 없고(휴지통도 자동으로 비우지 않음), 누적 요약은 과거 기록을 처음부터 읽기 때문에 지우면 과거 보고 재생성 결과가 바뀜. 첨부가 없으면 기록의 이미지·표가 깨지고, 참조 첨부가 없으면 백업 자체가 실패(BACKUP_INCOMPLETE). → 업무 기록·첨부는 삭제 대상 아님. 4TB 상한으로 약 8년 여유(가정).
정리 주기는 이미 자동 정리되는 항목(보고 결과 작업 최근 200개, 임시 업로드 7일, 내보내기 ZIP 1일, 로그 30일)과 백업에만 적용.
[실측 항목·방법]
- DB 파일 크기: data/db/worklog.sqlite3 크기(+WAL·SHM)를 주 1회 기록
- 첨부 총량·건수·평균 크기: data/attachments 폴더 합계, 파일 수, 평균
- 백업 1회 크기: data/backups/<백업ID> 폴더 크기, manifest의 첨부 수·크기
- 주 단위 증가량 ÷ 작성자 수 → 인당 월 사용량을 가정(205.3MB)과 비교
- CSV를 파일로 올리는지, 기록 본문 표로 넣는지 실제 사용 확인(사례 2 판정)
[검증]
- 정리 주기 적용 후 백업 복원 시험: 복원된 DB·첨부로 앱이 정상 동작하는지, 복구 소요 시간 측정
- 같은 기간 보고서 재생성 결과를 정리 전과 비교(누적 요약이 바뀌지 않는지)
[다빈치 추가 질문]
1) 4TB 상한이 SSD만인지, NAS를 포함한 총량인지
2) NAS 스냅샷·중복 제거 기능이 있는지
3) NAS 보관 1년이 다빈치 정책인지(우리 요청값인지)
4) 변경분만 저장하는 백업을 운영 측에서 지원하는지
[운영 기준 — 제안값, 실측 아님]
복구 목표 = 하루 전 시점까지(현행 일일 백업과 일치). 복구 소요 시간은 복원 시험으로 측정 후 결정. 경보: 사용률 70% 점검(증가 추세 확인), 85% 조치(백업 보관 축소 또는 증설 요청, 담당 이재후 ↔ 다빈치팀).